## Slide 1
MATRIZ / V1
Uma principal coerente.
Um patrimônio preservado.
Consolidação histórica, arquitetura, instaladores e gates de publicação
27 DE AGOSTO DE 2026

## Slide 2
MATRIZ / V1
A V1 é seleção auditada — não soma indiscriminada
27 AGO 2026
Branches úteis
implementadas ou reconstruídas
Duplicações
mantidas como referência histórica
Experimentos
preservados fora da linha principal
master
laboratório V1
→
gates + auditoria
→
main
V1 canônica

## Slide 3
MATRIZ / V1
O núcleo funcional chegou em oito ondas rastreáveis
27 AGO 2026
1
Fundação
2
Apps centrais
3
Identity/Desktop
4
Seumei/Admin
5
Hub/MatrizLib
6
Control/Workbench
7
Comandos/Auditoria
8
Ops/Pay

## Slide 4
MATRIZ / V1
Os gates dão evidência concreta à promoção
27 AGO 2026
366
testes smoke aprovados
50
arquivos de teste
43/43
lint + typecheck
8
fontes Prisma auditadas
A main só virou V1 depois da validação do laboratório.
Validação local não equivale a produção: instalação limpa, assinatura e integrações reais continuam no gate.

## Slide 5
MATRIZ / V1
Control materializa o cockpit operacional
27 AGO 2026
Evidência real
Execução local com navegação operacional visível e sem dados sensíveis no registro.

## Slide 6
MATRIZ / V1
MatrizLib torna os contratos visuais auditáveis
27 AGO 2026
99
componentes
14
disponíveis
85
candidatos

## Slide 7
MATRIZ / V1
Quatro instaladores estão prontos para teste local
27 AGO 2026
Control Electron
208,8 MB
OK
Desktop Tauri
2,6 MB
OK
Admin Tauri
2,0 MB
OK
Ops Tauri
1,8 MB
OK
Seumei Desktop
—
BLOQUEADO
Hashes SHA-256 completos no manifesto. Binários locais e não assinados.

## Slide 8
MATRIZ / V1
As fronteiras impedem que a consolidação vire acoplamento
27 AGO 2026
Hub
entrada
→
Identity
autoridade
→
Apps
domínio local
→
Contratos v1
integração
→
Storage próprio
ownership
Sem imports de internals entre apps • UI por ViewModels • domínio forte app-local • bootstrap como composição

## Slide 9
MATRIZ / V1
A publicação depende de quatro decisões objetivas
27 AGO 2026
01
Assinar e testar os executáveis em Windows limpo
02
Diagnosticar o Hub preso em carregamento
03
Definir duas URLs HTTPS oficiais do Seumei Desktop
04
Repetir gates e criar a tag v1.0.0 após aceite humano

## Slide 10
PRÓXIMO MARCO
Transformar a V1 local
em uma release pública confiável.
Assinar → instalar em ambiente limpo → repetir gates → taguear → publicar
O patrimônio permanece recuperável até o aceite final.