RELATÓRIO DE CONCLUSÃO / MVP

Navegador Local Inteligente

Auditoria honesta do plano aprovado, da implementação integrada e das evidências de aceite

| Escopo | Matriz Control / browser desktop local |
| --- | --- |
| Commit de origem | bf7ff5d · feat(matriz-control): add intelligent local browser |
| Conclusão | Fundação funcional entregue; plano literal ainda não está em 100% |

| 32 | 15 | 9 |
| --- | --- | --- |
| COMPLETOS | PARCIAIS | AUSENTES / NÃO COMPROVADOS |

# Veredito executivo

Não: o plano literal não foi 100% concluído.

O objetivo inicial mais simples — adicionar ao Matriz Control uma fundação de navegador local inteligente, app-local, segura e evolutiva — foi alcançado. Existe rota /browser, host Electron 44, Chromium nativo por WebContentsView, cápsulas isoladas, cofre BitLocker/VHDX, editor seguro, laboratório WebGL/áudio e automação MCP tipada.

O plano aprovado, porém, também exigia fluxos completos de biblioteca, grupos/duplicação/fusão de cápsulas, quotas reais, configuração de busca por cápsula, centralização integral no BrowserRuntime, instalador validado e E2E de Electron, MCP e BitLocker. Esses pontos ficaram parciais ou sem evidência de aceite.

## Placar verificável

32 completos — implementação e evidência suficientes para o checkpoint.

15 parciais — existe estrutura ou fluxo principal, mas falta acabamento ou aceite ponta a ponta.

9 ausentes/não comprovados — não há fluxo operacional completo ou teste de aceite exigido.

56 checkpoints auditados — contagem de cobertura, sem ponderação artificial de complexidade.

Em duas lentes:

MVP “simples, inteligente e com conceitos certos”: concluído como fundação utilizável.

Plano integral e pronto para declarar 100%: ainda não concluído.

# O que está efetivamente entregue

Rota /browser integrada ao shell e ao manifest, com as três capabilities aprovadas.

UI roxa orientada pelo Superdesign, com cápsulas, abas, barra unificada, viewport nativo e painel contextual.

Electron 44.0.0, Next standalone e fallback web diagnóstico.

WebContentsView com Node desabilitado, sandbox, contextIsolation e webSecurity.

Sessões Chromium separadas por cápsula; persistentes dentro do cofre e efêmeras quando ele está fechado.

Backend BitLocker/VHDX, chave final protegida por safeStorage, gravação atômica e lock/unlock controlado.

SQLite app-local para cápsulas, abas, bookmarks, notas, downloads e auditoria.

Limite de oito abas vivas com suspensão de abas de fundo.

Navegação, busca DDG, voltar, avançar, recarregar, screenshot, PDF e leitura textual.

Downloads e artefatos recusados fora do cofre.

Laboratório WebGL2 com shader/FPS e teste de áudio.

Editor CodeMirror com allowlist de projeto, extensões textuais, limite de 2 MiB, bloqueio de symlink/escape, escrita atômica e conflito por hash.

MCP STDIO 1.30.0, named pipe autenticado, arquivo de descoberta protegido por ACL e kill switch.

Políticas human, agent-safe e agent-full, com confirmação humana para elevar autoridade.

Auditoria sem registrar texto digitado ou conteúdo autenticado.

Revisão independente de segurança e correção dos achados críticos encontrados.

# Matriz de conformidade com o plano

Legenda: Completo, Parcial, Ausente/não comprovado.

## 1. Design aprovado antes do código

Completo — autenticação e contexto Superdesign. Os seis arquivos de contexto foram criados em .superdesign/init/.

Completo — análise da UI existente. O shell e a linguagem visual do Control orientaram a solução.

Completo — duas variações de `/browser`. As direções Focused Workspace e Operational foram produzidas no Superdesign.

Completo — direção escolhida. Focused Workspace foi selecionada e materializada em .superdesign/browser-focused.html.

## 2. Host desktop opcional

Completo — Electron 44 e configuração app-local. Versão fixada e compilação desktop separada.

Completo — Next standalone e fallback web. /browser funciona no modo web com diagnóstico quando o bridge não existe.

Completo — hardening da superfície remota. Node desligado, sandbox, contextIsolation e webSecurity ativos.

Completo — sessão por cápsula. session.fromPath é usado no cofre; fora dele, partição efêmera sem cache persistente.

Parcial — posicionamento da view nativa. O código reporta bounds e reage a resize/painel, mas não há E2E visual que prove alinhamento, dock e troca de rota.

Parcial — lifecycle completo da superfície. Criação, ativação, suspensão e fechamento existem; comportamento em todas as rotas/painéis não foi automatizado.

Completo — configuração NSIS. electron-builder e recursos standalone estão declarados.

Ausente/não comprovado — instalador produzido e instalado. O build web e o smoke do host passaram, mas o NSIS desta feature não foi certificado em instalação real.

## 3. Cofre e cápsulas

Completo — `VaultBackend` e `BitLockerVhdxVault`. Interface e implementação estão presentes.

Parcial — setup elevado e guiado. Há controles de UI e helper PowerShell, mas a elevação não é orquestrada por um wizard próprio; o app precisa ser iniciado com autoridade adequada.

Completo — chave protegida. A chave final é criada antes do VHDX, protegida por safeStorage e gravada atomicamente; não aparece em argumentos, logs ou MCP.

Completo — unlock/lock por sessão. O runtime abre e fecha storage e views de forma coordenada.

Completo — fechamento antes do unmount. Views e SQLite são encerrados antes do lock.

Parcial — recuperação após crash. status() detecta VHDX anexado e volume bloqueado/desbloqueado, mas falta um cenário E2E de crash e recuperação.

Completo — dados no VHDX. SQLite, profiles, downloads e artifacts usam o root montado; capturas/downloads são recusados sem cofre.

Ausente/não comprovado — grupos e duplicação de cápsulas. groupId existe no modelo, mas faltam comandos, UI e persistência de operações de grupo/duplicação.

Parcial — fusão segura. mergeSafeLibrary() e teste unitário existem; não há use case, comando, transação ou UI que execute a fusão.

Completo — até oito abas vivas. Algoritmo e enforcement no host existem, preservando ativa e pinnedLive.

Ausente/não comprovado — quotas reais. Há função de domínio para warning, mas a UI usa números fixos (142, 89, 0) e não mede 1 GB por cápsula/20 GB globais.

## 4. Experiência do navegador

Completo — manifest e capabilities. /browser e control.browser.use, control.browser.capsules, control.browser.automate estão registrados.

Completo — layout aprovado. Rail de cápsulas, centro com abas/endereço/conteúdo e painel contextual estão implementados.

Completo — DuckDuckGo padrão. Navegação textual usa DDG.

Ausente/não comprovado — Google/custom configuráveis por cápsula. O domínio suporta os tipos, mas não há comando/UI para alterar o provider persistido.

Completo — navegação principal. Abrir, ativar, fechar por comando, navegar, voltar, avançar e recarregar existem.

Parcial — busca na página. page.find existe no bridge/host, mas não há controle visível nem ferramenta MCP correspondente.

Ausente/não comprovado — histórico operacional. O painel mostra “Histórico”, porém não há schema/use case de gravação e consulta de visitas.

Ausente/não comprovado — favoritos, notas e abas salvas completos. Tabelas e busca existem, mas faltam CRUD, botões funcionais e restauração de conjuntos salvos.

Parcial — downloads. Download, persistência de estado e evento existem; o painel “Downloads” não lista nem gerencia registros.

Parcial — restauração de abas. Abas persistem no SQLite, porém reinício/persistência de sessão não foi coberto por Electron E2E.

Completo — screenshot, PDF e leitura. Os três fluxos existem e artefatos são protegidos pelo cofre.

Parcial — WebGL2 e áudio. O laboratório interno funciona em código; faltam E2E de GPU, permissões e conteúdo remoto WebGL/áudio.

Completo — feedback sonoro opt-in. @matriz/design-ui/sounds acompanha feedback visual.

## 5. Editor local seguro

Completo — CodeMirror 6. Editor dinâmico com linguagens textuais.

Completo — projetos catalogados e paths relativos. IDs desconhecidos e paths absolutos/escapes são negados.

Completo — allowlist textual e 2 MiB. Extensões e tamanho são validados.

Completo — symlink, escape e atomicidade. lstat, realpath, boundary check e rename atômico são usados.

Parcial — conflitos por hash/mtime. O conflito por hash está implementado; o mtime não participa da versão como exigido literalmente.

## 6. Automação e extensibilidade

Parcial — centralização no `BrowserRuntime`. Cápsulas e abertura/listagem de abas passam pelo runtime; navegação, páginas, arquivos, vault, downloads e políticas ainda são despachados em desktop/main.ts.

Completo — bridge mínimo. Renderer recebe apenas invoke, subscribe e reportViewport, com validação de remetente/origem/payload.

Completo — MCP + named pipe + ACL. SDK 1.30, token local, endpoint efêmero e ACL do usuário atual.

Parcial — conjunto inicial de ferramentas MCP. Navegação, snapshot, screenshot, click, type, download, biblioteca, arquivos e kill existem; falta ferramenta de política, deliberadamente bloqueada no MCP atual.

Completo — sem superfícies perigosas. Não há shell, JavaScript arbitrário, cookies, tokens, env ou paths absolutos expostos.

Completo — presets e delegação humana. Human começa sem delegação; safe é padrão do MCP; full exige UI humana.

Parcial — bloqueio de alto impacto. Credenciais e vocabulário sensível são classificados, mas regex/heurística não substitui política site-a-site ou confirmação transacional robusta.

Completo — auditoria minimizada. Registra ação, cápsula, origem, horário e resultado; não registra texto digitado.

Ausente/não comprovado — MCP E2E. Não foi executado um teste automatizado completo agente → pipe → Electron → página/arquivo/política.

## 7. Testes e aceite

Parcial — unitários. Há cobertura forte de URLs, políticas, merge, suspensão, quotas, paths, atomicidade e cofre, mas não de toda a matriz originalmente listada.

Parcial — integrações com adapters falsos. Cofre, SQLite e editor têm testes; downloads, biblioteca completa e crash recovery não têm suíte equivalente.

Ausente/não comprovado — Electron E2E completo. O host abriu e /browser respondeu 200, mas cookies separados, persistência, WebGL remoto, áudio, suspensão/restauração e ausência de Node não foram automatizados ponta a ponta.

Completo — BitLocker dry-run. O helper respondeu supported: true sem mudar estado de disco.

Ausente/não comprovado — smoke BitLocker real. Nenhum VHDX real foi provisionado/montado durante esta execução.

Completo — gates obrigatórios executados. Testes, lint, typecheck, build e smoke global passaram no merge realizado nesta conversa.

# Evidências de validação produzidas nesta conversa

Matriz Control após integração: 43 testes aprovados.

Smoke global: 149 testes aprovados.

Lint: aprovado sem warnings.

Typecheck web + desktop: aprovado após materializar as dependências do lockfile.

Next production build: aprovado; rota /browser gerada.

Electron: versão 44.0.0 iniciada; /browser respondeu 200; processos encerrados limpos.

BitLocker helper: dry-run aprovado, sem alteração em disco.

Revisão independente: achados críticos corrigidos e revalidados antes do merge.

Essas evidências comprovam compilação, contratos e smoke de inicialização. Elas não substituem os E2E funcionais ausentes descritos acima.

# Itens intencionalmente fora do MVP

Não devem ser classificados como esquecimento, pois o plano os adiou explicitamente:

sincronização remota ou multiusuário;

autofill/cofre de senhas;

importação autenticada de sessões existentes;

acesso remoto ao browser/MCP;

fusão de cookies, tokens ou credenciais;

suporte desktop fora de Windows 10/11 com BitLocker.

# Riscos que permanecem

Confiança de aceite: sem Electron E2E e MCP E2E, regressões de integração podem escapar mesmo com TypeScript e unitários verdes.

Promessa visual maior que a função: Biblioteca e indicadores de cache parecem operacionais, mas parte dos controles é apenas apresentação.

Recuperação do cofre: o desenho está endurecido, porém crash e BitLocker real precisam de prova manual controlada.

Autoridade distribuída no host: desktop/main.ts ainda concentra operações que o plano destinava a BrowserRuntime.execute().

Política agent-safe: classificação textual é uma defesa útil, não uma garantia universal contra toda ação de alto impacto.

Empacotamento: configuração NSIS não equivale a instalação certificada em máquina limpa.

# Lista recomendada para chegar a 100%

## Onda A — fechar o aceite do núcleo

Criar Electron E2E para HTTPS, isolamento de cookies, persistência, WebGL2, áudio, suspensão/restauração e ausência de Node.

Criar MCP E2E para agente-safe, cápsula humana negada, edição permitida, kill switch e agent-full confirmado na UI.

Gerar o NSIS e executar instalação, primeira abertura, atualização/reinstalação e desinstalação em Windows limpo.

Executar smoke BitLocker real em VHDX descartável, incluindo crash recovery e lock recusado.

## Onda B — completar as funções prometidas na UI

Implementar histórico real e CRUD de favoritos, notas e abas salvas.

Tornar o painel Biblioteca funcional, incluindo downloads, screenshots e PDFs.

Implementar busca na página visível e atalhos de teclado.

Implementar configuração DDG/Google/custom por cápsula.

Adicionar fechar/pinar aba na UI e provar a suspensão/restauração de oito abas.

## Onda C — completar cápsulas e armazenamento

Implementar grupos, duplicação e fusão segura transacional de cápsulas.

Medir uso real por cápsula/global e emitir warnings em 1 GB/20 GB sem auto-delete.

Substituir os valores fixos de cache da UI por ViewModels calculados.

Completar recuperação pós-crash com estado explícito e ação guiada.

## Onda D — consolidar arquitetura e segurança

Levar todas as operações para a união fechada BrowserCommand em BrowserRuntime.execute().

Manter desktop/main.ts como adapter de Electron, sem regra operacional central.

Incluir mtime na detecção de conflito do editor e teste específico de symlink.

Trocar classificação genérica de alto impacto por regras confirmáveis/site-aware quando necessário.

Definir uma ferramenta MCP de leitura de política; alterações de política devem continuar humanas por padrão.

# Critério objetivo para declarar 100%

Declarar o plano concluído somente quando:

todos os 15 checkpoints parciais forem fechados ou formalmente reduzidos por decisão registrada;

os 9 checkpoints ausentes/não comprovados tiverem implementação e evidência;

Electron E2E, MCP E2E, instalador NSIS e smoke BitLocker real passarem;

nenhum controle visual permanecer inerte ou mostrar métricas fixas como se fossem reais;

os cinco comandos de validação do plano passarem novamente no commit candidato final.

# Estado de integração e preservação

A feature do navegador foi integrada por fast-forward na branch codex/matriz-hub-alpha.

O commit bf7ff5d permanece no histórico.

Alterações locais de outros trabalhos foram preservadas e não foram incluídas na feature.

Nenhuma branch ou worktree foi apagada durante a integração.

O repositório avançou após o merge com outros commits; esta auditoria usa o estado atual para checar consistência, mas atribui as evidências desta conversa ao momento em que foram executadas.

# Conclusão

Construímos uma base séria, segura e corretamente app-local — muito além de um mock visual. Mas ainda não devemos chamar o plano inteiro de 100% concluído. O próximo passo correto não é recomeçar: é transformar as estruturas já existentes em fluxos completos e fechar os quatro gates de aceite real (Electron, MCP, instalador e BitLocker).

Resumo em uma frase: o navegador inteligente nasceu; agora falta completar a biblioteca, a gestão avançada de cápsulas e a certificação ponta a ponta para promovê-lo de fundação funcional a entrega integral.