SEUMEI

# Auditoria visual e de rotas

Primeira assimilação · evidência desktop/mobile · próximos ciclos

22 de agosto de 2026

## VEREDITO

10 padrões de rota implementados. A fundação vertical está persistente; sete domínios continuam planejados. Nenhum instalador foi criado porque a Seumei permanece web-first nesta fase.

# Resumo executivo

23 capturas aceitas: 16 desktop e 7 mobile.

Fluxos persistentes: empresa, onboarding, workspace, membros e catálogo.

2 achados de alta prioridade e 6 de prioridade média.

Próximo ciclo recomendado: Estoque e Movimentos, com plano TDD pronto.

## O que ainda não existe

Estoque, loja/publicação, pedidos, clientes, financeiro essencial, identidade visual completa e integrações justificadas são fatias futuras. Convites possuem link seguro, mas não entrega transacional real por e-mail.

# Inventário de rotas

| Rota | Estado | Resultado |
| --- | --- | --- |
| /login | Implementada | Autenticação e retorno ao Hub |
| / | Implementada | Criar, retomar e selecionar empresa |
| /onboarding | Implementada | Quatro etapas persistentes |
| /workspace | Implementada | Entrada tenant-scoped |
| /workspace/members | Implementada | Papéis e convites |
| /workspace/products | Implementada | Catálogo vazio e preenchido |
| /workspace/products/new | Implementada | Produto e variantes |
| /workspace/products/[productId] | Implementada | Edição persistida |
| /docs | Temporária | Laboratório de route flows |
| /invite/[token] | Implementada | Aceite e falhas seguras |

# Achados e riscos

## Alta prioridade

Onboarding pode ficar em 'Salvando...' após indisponibilidade, sem erro visível ou nova tentativa.

Estado vazio de Produtos apresentou sobreposição entre conteúdo e CTA no desktop.

## Prioridade média

Navegação mobile depende de rolagem horizontal pouco evidente.

Recomendação de aparência volta após ser dispensada e obstrui conteúdo.

Botões flutuantes do ecossistema podem cobrir campos no mobile.

Status ACTIVE quebra a consistência do idioma.

Campo Endereço representa slug e precisa de rótulo específico.

Shell mobile ocupa altura relevante antes do conteúdo principal.

## Acessibilidade

Foco, labels, responsividade e overflow foram inspecionados. Contraste ainda precisa de medição objetiva e o fluxo integral precisa de teclado/leitor de tela. Este relatório não declara conformidade WCAG.

## Limite de ambiente

As imagens são capturas de viewport. No worktree, a descoberta de rotas da Seumei exigiu webpack, enquanto o Hub funcionou em Turbopack; o achado é de ergonomia de desenvolvimento, não uma falha de produção comprovada.

# Álbum de evidências

Capturas originais do navegador real; sem reconstrução visual.

Login - desktop

Empresas - estado vazio

Onboarding - identidade

Onboarding - operação

Empresas - retomada persistida

Onboarding - preferências

Onboarding - revisão

Workspace - desktop

Membros - desktop

Produtos - estado vazio e sobreposição observada

Novo produto - dados principais

Novo produto - variantes

Produto - edição persistida

Produtos - catálogo preenchido

Route flows - desktop

Convite indisponível - desktop

Workspace - mobile

Produtos - mobile

Novo produto - mobile

Membros - mobile

Route flows - mobile

Empresas - mobile

Convite indisponível - mobile

# Próximo ciclo

Executar Estoque e Movimentos como uma fatia vertical ligada às variantes reais: schema aditivo, movimentos imutáveis, saldo concorrência-seguro, idempotência, autorização por papel, APIs server-authoritative, presenters e browser desktop/mobile.

O roadmap completo inclui Loja e Publicação, Pedidos, Clientes, Financeiro essencial, Identidade visual e Integrações justificadas. Dez decisões de produto ficam registradas no roadmap e não bloqueiam Estoque.

Documentos-fonte: docs/seumei-next-cycles-roadmap.md e docs/superpowers/plans/2026-08-22-seumei-stock-movements.md