STATUS DE ASSIMILAÇÃO

Seumei — encerramento e continuidade

Evidência consolidada dos ciclos concluídos e do próximo ciclo ainda aberto

| Branch | codex/seumei-assimilation |
| --- | --- |
| Código verificado até | 64634ac — catálogo e route flows |
| Design mais recente | ad98c44 — estoque e movimentos atômicos |
| Estado geral | PARCIALMENTE CONCLUÍDO — estoque ainda não implementado |

# Resposta objetiva

Não, todos os ciclos ainda não se encerraram. A fundação, memberships/permissões, catálogo e route flows chegaram ao estado final verificado. Estoque e movimentos chegaram somente ao desenho arquitetural commitado; faltam implementação TDD, migração, browser real e gates consecutivos.

# Concluído até o estado final

Identidade pública preservada: package @matriz/app-seumei, appId seumei e porta web 3008.

Criação e seleção de empresa reais, tenant e membership OWNER persistidos, onboarding retomável e workspace autorizado.

Memberships e permissões com convites app-scoped, token hasheado, aceitação vinculada ao e-mail e proteção do OWNER.

Catálogo tenant-scoped com categorias, produtos simples/configuráveis, variantes relacionais, preços em centavos e versão otimista.

Laboratório temporário /docs com route flows canônicos e desenho/exportação de rotas sem autoridade empresarial.

Isolamento negativo com IDs conhecidos entre tenants e autoridade resolvida no servidor; o navegador não concede tenantId.

Persistência real em PostgreSQL descartável validada após refresh e nova sessão; nenhum fallback para mocks empresariais.

# Evidência da última fatia encerrada

| Verificação | Resultado |
| --- | --- |
| Seumei | 35 arquivos de teste; 169 testes; lint, typecheck e build aprovados |
| Monorepo | 23 arquivos smoke; 154 testes; lint global 37 tarefas, typecheck 37 e build 10 |
| Prisma | Seis schemas validados; migration aditiva do catálogo aplicada em PostgreSQL descartável |
| Navegador | Login, empresa, onboarding, /docs, catálogo vazio e produto configurável; desktop e 390 × 844 |
| Persistência | Categoria e produto com duas variantes sobreviveram a refresh e nova sessão |

# Ciclo ainda aberto: estoque e movimentos

Estado atual: design aprovado e commitado, sem alegação de funcionalidade pronta.

Criar InventoryItem por variante e StockMovement append-only no schema Seumei, com migration aditiva.

Implementar saldo concorrência-seguro, idempotência, saída insuficiente e reconciliação sem delta zero.

Adicionar repository, serviços, handlers, presenters, /workspace/stock e detalhe por variante.

Provar OWNER/ADMIN mutando, MEMBER/VIEWER somente lendo e tenant A incapaz de acessar tenant B.

Validar desktop/mobile, teclado/foco, refresh, nova sessão, conflito, console e overflow em navegador real.

Executar gates scoped, smoke, Prisma, globais e duas passagens consecutivas no estado commitado.

# Commits de continuidade

cfb579d — registra memberships e permissões verificadas

64634ac — registra catálogo e route flows verificados

ad98c44 — documenta o desenho atômico de estoque

# Limitações reais

A missão completa não pode ser declarada encerrada enquanto estoque não atravessar todos os gates definidos.

Envio real de e-mail para convites não foi integrado; o link seguro é gerado e copiado manualmente.

A rota /docs é um ambiente temporário e deverá ser removida antes do lançamento.

Loja/publicação, pedidos, clientes e financeiro permanecem deliberadamente adiados, sem páginas vazias.

# Próxima ação autorizada

Executar o plano TDD de estoque até o ciclo final: schema → domínio → persistência → APIs → UI → isolamento → browser → gates → commits → relatório final.